|  |
| --- |
|  **Перечень инвестиционных проектов реализуемых в 2023 году в МР «Цунтинский район»**  |
| № | Наименованиеорганизации | Наименование объекта | Месторасположение(кадастровый номер) | Сумма капитальныхзатрат (млн. руб.) | Срок ввода вэксплуатацию | Срок ввода вэксплуатацию(планируемый) |
| 1 | ООО «Лидер - Строй» | МКОУ «Хибятлинская СОШ»  | Цунтинский район,с. Хибятли | 60 448 592,00 | 01.09.2023 | 01.09.2023 |
| 2 | ООО «Лидер - Строй» | МКОУ «Мекалинская СОШ» | Цунтинский район, с. Мекали | 41 293 680,00 | 28.08.2023 | 01.09.2023 |
| 3 | ООО «ТСК Мегаполис» | МКОУ «Кидеринская СОШ» | Цунтинский район,с. Кидеро | 5 486 834,00 | 01.09.2023 | 30.08.2023 |
| 4 | ИП Мусаев Магомед А. | Ремонт ул. Османа (0-0,35 км) | Цунтинский район,с. Китлярата | 3 093 922,65 | 01.08.2023 | 15.07.2023 |
| 5 | ООО «Лидер-Строй» | МКДОУ Детский сад № 9 «Южанка» | Цунтинский район, с. Мокок | 13 510 150,00 | 31.10.2023 | 01.10.2023 |
| 6 | ООО «Лидер-Строй» | Ремонт ул. Р. Шапиева (0-1,7 км) | Цунтинский район,с. Кидеро | 796 490,00 | 25.11.2023 |  01.12.2023 |
| 7 | ООО «Лидер - Строй» | Ремонт ул. Гусенилава  | Цунтинский район, с. Генух | 559 881,35 | 30.08.2023 | 12.07.2023 |
| 8 | ООО «Лидер - Строй» | Ремонт моста. | Цунтинский район, с. Генух | 14 694 210,00 | 30.11.2023 |  01.12.2023 |
| 9 | ООО «Монолит - Групп» | Плоскостное спортивное сооружение. | Цунтинский район, с. Терутли | 6 900 126,00 | 17.10.2023 | 17.10.2023 |